

Flores Ramirez Brandon Uriel

Garcia Hernandez Francisco Javier

Tecnología de informacion emergente

Prof. Pedro Lopez

Cronograma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Actividad | Inicio | Final | Miércoles  08/07/2020 | | Jueves  16/07/2020 | | Miércoles  22/07/2020 | Jueves  30/07/2020 | Miércoles  05/08/2020 | | Jueves 12/08/2020 |
| Cronograma | 08/07/2020 | 08/07/2020 |  | |  | |  |  | |  |  |
| Idea de Diseño de Pagina | 05/07/2020 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Base de datos | 08/07/2020 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Empezar Configuración voicebot | 15/07/2020 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Avance del Proyecto | 16/07/2020 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Investigación para implementación de voicebot | 16/07/2020 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| Avances en Documentación de proyecto | 22/07/2020 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Trabajar en diseño de pag. | 23/07/2020 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Conexión de B.D voicebot | 23/07/2020 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Documentación voice bot | 23/07/2020 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Trabajar en el funcionamiento de la pagina y voicebot | 23/07/2020 | 12/08/202 |  | |  | |  |  | |  |  |
| Pruebas de Funcionamiento | 06/08/2020 | 12/08/2020 |  | |  | |  |  | |  |  |
| Entrega de Proyecto Final |  | 12/08/2020 |  | |  | |  |  | |  |  |

Javier

Uriel